Phần 1 — Thiết kế quy trình đưa yêu cầu mới vào Sprint

| Bước | Việc cần làm | Người chịu trách nhiệm | Điều kiện để sang bước sau |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ghi nhận story mới theo mẫu User Story: Là…, tôi muốn…, để… | Product Owner (PO) | Story xác định rõ người dùng, nhu cầu và mục tiêu. |
| 2 | Làm rõ nghiệp vụ, viết 3–7 Acceptance Criteria (AC) theo Given–When–Then, bao gồm luồng chính và ngoại lệ. | PO và Developers | AC rõ ràng, kiểm thử được và thống nhất. |
| 3 | Gắn nhãn MoSCoW dựa trên giá trị kinh doanh, mức độ cấp thiết, rủi ro và mục tiêu phát hành; cân đối số lượng Must. | PO quyết định, tham khảo ý kiến Developers và các bên liên quan | Story có mức ưu tiên phù hợp với mục tiêu phát hành. |
| 4 | Ước lượng công sức, kiểm tra phụ thuộc và đối chiếu với Definition of Done (DoD) chung của đội. | Developers chịu trách nhiệm ước lượng; Scrum Master hỗ trợ quy trình | Story khả thi, đủ rõ và đội hiểu điều kiện hoàn thành. |
| 5 | Xem xét thứ tự Product Backlog và lựa chọn story trong Sprint Planning dựa trên Sprint Goal cùng năng lực đội. | PO và Developers; Scrum Master đảm bảo sự kiện diễn ra hiệu quả | Story được chọn phù hợp mục tiêu Sprint, có AC thống nhất và đáp ứng điều kiện sẵn sàng của đội. |

Lưu ý: DoD là tiêu chuẩn hoàn thành chung cho Increment, không phải tiêu chí nghiệm thu riêng của từng story. DoD được áp dụng thống nhất và chỉ điều chỉnh khi đội thống nhất nâng cao chất lượng.

Phần 2 — Xử lý hai tình huống

| Tình huống | Xử lý ở bước số mấy | Xử lý thế nào |
| --- | --- | --- |
| Marketing yêu cầu đưa story “Tặng mã giới thiệu bạn bè” vào Sprint đang chạy nhưng chưa có AC. | Bước 2 và 5 | Scrum Master hướng dẫn PO và Developers làm rõ nghiệp vụ, viết đủ 3–7 AC trước khi xem xét. Không tự ý chèn story vào Sprint; PO và Developers bảo vệ Sprint Goal, cân nhắc yêu cầu cho Sprint sau hoặc thương lượng điều chỉnh phạm vi nếu phù hợp. |
| Marketing, Chăm sóc khách hàng và Vận hành đều cho rằng yêu cầu của mình là Must. | Bước 3 | PO đánh giá từng yêu cầu theo giá trị kinh doanh, mức độ cấp thiết, rủi ro và mục tiêu phát hành, thay vì dựa vào tiếng nói của bên yêu cầu. PO sắp xếp thứ tự ưu tiên, giới hạn số Must theo năng lực và trao đổi minh bạch với các bên liên quan. |